Утвержден распоряжением:

контрольно-счетной комиссии

Тотемского муниципального округа

от 25.07.2024 № 13

Отчет  по результатам контрольного мероприятия

№18                                                                                                               от 25.07.2024

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 плана работы контрольно-счетной комиссии на 2024 год, распоряжение контрольно-счетной комиссии от 17.06.2024 №12.

2. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий Национального проекта.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация округа.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 июня 2024 года по 26 июля 2024 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей исполнение и финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы.

5.2. Проверка освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа на 2018-2025 годы».

5.3. Проверка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий.

5.4. Проверка осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Проверяемый период: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

7. Контрольным мероприятием установлено:

Целью контрольного мероприятия является проверка целевого  расходования бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий округа, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа на 2018-2025 годы».

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в федеральной целевой программе «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» - повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований области, формирование пространства эффективности.

Ключевые цели нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года       № 204 – это создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Вологодской области  реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», являющийся частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Целью регионального проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

Ответственным за разработку и реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» является Департамент строительства Вологодской области (далее - Департамент).

Решение задач регионального проекта  осуществляется Департаментом в рамках реализации государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2017 №851.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории области.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области» и подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий муниципальных образований области» в соответствии с законом Вологодской области  от 06.12.2013 №3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области», Правилами формирования, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 30.06.2008 №1224 и Правилами предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований области на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области в целях выполнения муниципальными образованиями области работ по благоустройству дворовых, общественных территорий и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций, а также работ по разработке проектной документации.

В соответствии с Законом области от 16.12.2021 №5035-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  от 13.12.2022 №5283-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов» в целях реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» между Департаментом строительства Вологодской области и администрацией округа заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета области.

Предметом Соглашений является предоставление из областного бюджета в 2022-2023 годах субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования «Тотемский муниципальный округ» (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации округа. Размер субсидии в соответствии с установленным уровнем софинансирования 90% определен в сумме:

- на благоустройство общественных территорий: 2022 год - в сумме 1776,7 тыс. рублей, 2023 год — 4799,6 тыс. рублей,

- на благоустройство дворовых территорий: 2023 год — 767,5 тыс. рублей,

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 2023 год — 4416,4 тыс. рублей.

Пунктом 3.2. указанного Соглашения определены условия предоставления субсидий из бюджета области бюджету Тотемского района:

- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, предусмотренном Соглашением;

-  заключение Соглашения, соответствующего положениям пункта 15 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

- обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территории, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии.

Постановлением администрации Тотемского муниципального района от 16.03.2018 № 237 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального района на 2018-2024 годы» (далее - Программа), в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с объемом ресурсного обеспечения:

- на 2022 год в сумме 2 004,0 тыс. рублей

- на 2023 год в сумме 12 814,2 тыс. рублей.

В бюджете Тотемского муниципального округа бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия предусмотрены в рамках исполнения муниципальной программы  по  коду бюджетной  классификации:

2022 год

«благоустройство общественных территорий»

код главного распорядителя бюджетных средств 911, разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 24 0 F2 55552 «Благоустройство общественных территорий», виду расходов 240 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в общей сумме: 1970,0 тыс. рублей, в т.ч. в разрезе бюджетов — федеральный - 1 181,5 тыс. рублей, областной - 591,0 тыс. рублей, местный - 197,5 тыс. рублей,

2023 год

«благоустройство общественных территорий»

код главного распорядителя бюджетных средств 921, разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 24 0 F2 55552 «Благоустройство общественных территорий», виду расходов 240 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в общей сумме: 5332,9 тыс. рублей, в т.ч. в разрезе бюджетов — федеральный - 3 183,6 тыс. рублей, областной - 1 616,0 тыс. рублей, местный - 533,3 тыс. рублей,

«благоустройство дворовых  территорий»

код главного распорядителя бюджетных средств 921, разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 24 0 F2 55551 «Благоустройство дворовых территорий», виду расходов 240 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в общей сумме: 852,8 тыс. рублей, в т.ч. в разрезе бюджетов — федеральный - 509,1 тыс. рублей, областной - 258,4 тыс. рублей, местный - 85,3 тыс. рублей,

«благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов»

код главного распорядителя бюджетных средств 921, разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 24 0 F2 71551 «Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов», виду расходов 240 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в общей сумме: 4907,0 тыс. рублей, в т.ч. в разрезе бюджетов — областной -       4 416,3 тыс. рублей, местный - 490,7 тыс. рублей.

Департаментом  строительства Вологодской области бюджетные назначения до администрации округа доведены уведомлениями о бюджетных ассигнованиях  по расходам на «реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных, дворовых территорий муниципальных образований области»:

на 2022 год

- от 30.12.2021 в сумме 1 784,8 тыс. рублей,

- от 13.07.2022 и  16.12 2022 уменьшена сумма 12,2 тыс. рублей,

на 2023 год

- от 21.12.2022 в сумме 11 530,2 тыс. рублей,

- от 11.07.2023 и 11.12.2023 уменьшена сумма 1 546,7 тыс. рублей.

В бюджетной смете администрации округаа  на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях финансового управления администрации округа утверждены бюджетные ассигнования по расходам на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных, дворовых территорий муниципальных образований области: на 2022 год в сумме 1 970,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 092,7 тыс. рублей.

Проверкой установлено:

В соответствии с утвержденной Программой администрацией Тотемского муниципального округа проведены следующие мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий:

2022 год

1 Благоустройство общественной территории на ул. Сухонская в п. Советский Тотемского района.

2. Приобретение и монтаж оборудования на общественной территории на ул. Сухонская в п. Советский Тотемского района.

2023 год

1. Благоустройство общественной территории Сквер мореходов.

2. Благоустройство спортивной площадки (пришкольная территория) в п. Советский Тотемского муниципального округа.

3. Благоустройство дворой территории ул. Механизаторов, д.11 в г. Тотьма.

4. Благоустройство дворой территории ул. Северный пер., д. 7 в г. Тотьма.

5. Благоустройство дворовой территории ул. Ворошилова, д. 13 в г. Тотьма.

6. Благоустройство дворовой территории ул. Загородная, д. 76 в г. Тотьма.

7. Благоустройство дворовой территории ул. Луначарского, д. 50 в г. Тотьма.

8. Благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, д. 10 в п. Юбилейный Тотемского муниципального округа.

Согласно документации о закупках и первичных бухгалтерских документов работы по благоустройству общественных и дворовых территорий выполнены  в соответствии со сметной документацией и заключенными контрактами, оплачены в соответствии со сметой администрации округа на 2022 и 2023 годы на основании актов о приемке выполненных работ.

Приемочной комиссией в лице специалистов администрации Тотемского муниципального округа проведена экспертиза выполненных работ по благоустройству общественных и дворовых территорий с составлением актов приемки  и экспертизы выполненных работ (поставленного товара) — работы выполнены и товар поставлен в полном объеме и удовлетворяют условиям  и требованиям контрактов.

Расходы осуществлены в соответствии с полномочиями, установленными Уставом, нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании договоров, заключенных администрацией округа в рамках лимитов бюджетных обязательств.

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий использованы в соответствии с целями, определенными решением о бюджете, бюджетной росписью, бюджетной сметой.

При формировании и размещении муниципальных заказов администрацией использованы все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на защиту интересов заказчика и повышение эффективности использования бюджетных средств при исполнении контракта, такие как:

- установление требования к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков;

- установление размеров обеспечения заявок на участие в электронном аукционе и исполнения контракта в максимальном объеме;

- установление требований к качеству выполнения работ и используемым материалам;

- включения в контракт условий об ответственности подрядчика или поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

В ходе проверки установлено:

- муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований;

- к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты;

- муниципальные контракты заключались по результатам проведенных электронных аукционов на основании протоколов подведения итогов электронного аукциона;

- обоснование начальной максимальной цены контракта администрацией осуществлялось в соответствии со статьей 22 Закона №44-ФЗ и приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 №841/пр.

- в соответствии  с частью 3 статьи 103  Закона  №44-ФЗ на официальном сайте  размещалась информация о заключенном контракте и информация об исполнении (расторжении) контракта, в том числе информация  об оплате контракта.

- приемка выполненных работ и подписание документов  осуществлено Заказчиком в соответствии с п.5.7 контрактов - в течение 10  рабочих дней с даты получения Заказчиком документов о приемке.

На соответствие нормам Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон №44-ФЗ) установлено:

согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрацией округа закупки на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий  осуществлены путем проведения электронных аукционов, с начальной максимальной ценой контракта:

2022 год объявлено два эл/аукциона на сумму 1 974 130,00 рублей, контракты исполнены на сумму 1 969 537,72 рублей,

2023 год объявлено восемь эл/аукционов на сумму 12 809 853,55 рубля,  контракты исполнены на  11 056 767,48 рублей.

Сметная стоимость проектов определена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) для Вологодской области.  Локальные сметные расчеты составлены в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000г), с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок для Северо-Западного федерального округа, в т.ч. Вологодской области «прочие объекты».

Сметная документация   получила положительное заключение о проверке определения сметной стоимости АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области».

Исполнение контрактов:

2022 год

1. Закупка в форме проведения эл/аукциона — Благоустройство общественной территории на ул. Сухонская в п. Советский Тотемского  района.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована  сметным методом в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства на основании локального сметного расчета №02-01-01,  стоимость проекта составила 918 420,00 рублей.

По итогам рассмотрения заявок и проведения аукциона цена закупки составила 913 827,72 рублей. Заключен муниципальный контракт №0130300015322000011 27.04.2022 с победителем, ООО «Коммунэнергосервис», предложившим наименьшую цену                               (р.№3351800121722000029).

В соответствии с п.3.1 контракта срок выполнения работ определен с даты заключения контракта по 30.08.2022; срок оплаты — в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ (п. 4.1 контракта).

Фактическое исполнение контракта:

- контракт исполнен 21.07.2022 в полном объеме на сумму 913 827,72 рублей (акт о приемке выполненных работ №1-1 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ №2 (КС-3) от 12.07.2022, акт приемки и экспертизы от 21.07.2022, согласно которого недостатки по исполнению контракта не выявлены).

- оплата выполненных работ по контракту заказчиком осуществлена пл/п от 25.07.2022 № 3058 в сумме 913 827,72 рублей (списание со счета 27.07.2022).

2. Закупка в форме проведения эл/аукциона — Приобретение и монтаж оборудования на общественной территории на ул. Сухонская в п. Советский Тотемского  района.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в сумме                     1 055 710,00 рублей сметным методом (локальный сметный расчет №02-01-02. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка и она признана соответствующей документации о закупке и Закону №44-ФЗ. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. Муниципальный контракт №0130300015322000012 заключен в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с единственным участником ООО «Научно-производственная компания «Эколиния» 04.05.2022 (р.№3351800121722000030) с ценой              1 055 710,00 рублей.

В соответствии с п.2.2 контракта срок исполнения контракта определен до 27.09.2022, срок поставки товара (включая доставку, сборку, монтаж, установку) — с даты заключения контракта до 30.08.2022; срок оплаты — не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке  (п. 4.4).

Фактическое исполнение контракта:

- контракт исполнен 24.08.2022 в полном объеме на сумму 1 055 710,00 рублей (акт о приемке выполненных работ №1 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ №1 (КС-3) от 22.08.2022, акт приемки и экспертизы от 24.08.2022, согласно которого недостатки по исполнению контракта не выявлены).

- оплата выполненных работ по контракту заказчиком осуществлена пл/п от 29.08.2022 № 3587 в сумме 1 055 710,00 рублей (списание со счета 30.08.2022).

2023 год

1. Закупка в форме проведения эл/аукциона — Благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, д. 10 в п. Юбилейный Тотемского  муниципального округа.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована  сметным методом в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства на основании локального сметного расчета №02-01-01,  стоимость проекта составила 852 767,77 рублей.

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка и она признана соответствующей документации о закупке и Закону №44-ФЗ. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. Муниципальный контракт №0130600043423000012 заключен в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с единственным участником ООО «Коммунэнергосервис» 21.04.2023 (р.№3351801042023000032) с ценой 852 767,77 рублей.

В соответствии с п.3.1 контракта срок выполнения работ определен с даты заключения контракта по 30.08.2022, срок исполнения контракта — с даты заключения контракта по 26.09.2023; срок оплаты — не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (п. 4.1 контракта).

Фактическое исполнение контракта:

- контракт исполнен 15.09.2023 в полном объеме на сумму 852 767,77 рублей (акт о приемке выполненных работ №1 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ №2 (КС-3) от 30.08.2023, акт приемки и экспертизы от 15.09.2023, согласно которого недостатки по исполнению контракта не выявлены).

- оплата выполненных работ по контракту заказчиком осуществлена пл/п от 18.09.2023 № 4946 в сумме 852 767,77 рублей (списание со счета 19.09.2023).

2. По благоустройству общественных территорий администрацией округа проведено две закупки:

2.1.  Благоустройство сквера Мореходов

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована  сметным методом в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства на основании локального сметного расчета №02-01-12,  стоимость проекта составила 5 870 030,00 рублей.

По итогам рассмотрения заявок (6 ед.) и проведения аукциона цена закупки составила 4 653 249,25 рублей. Заключен муниципальный контракт №0130600043423000005 07.04.2023 с победителем, ООО «Коммунэнергосервис», предложившим наименьшую цену                               (р.№3351801042023000025).

В соответствии с п.3.1 контракта: срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 31.07.2023; срок исполнения контракта - с даты заключения контракта по 23.08.2023; срок оплаты — не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (п. 4.1 контракта).

Фактическое исполнение контракта:

- контракт исполнен 16.08.2023 на сумму 4 637 890,26 рублей (акт о приемке выполненных работ №02-01-12 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ №02-01-12 (КС-3) от 31.07.2023, акт приемки и экспертизы от 16.08.2023, согласно которого недостатки по исполнению контракта не выявлены).

- оплата выполненных работ по контракту заказчиком осуществлена пл/п от 18.08.2023 № 4398 в сумме 4 637 890,26 рублей (списание со счета 21.08.2023).

2.2.   Благоустройство спортивной площадки (пришкольная территория) в     п. Советский Тотемского муниципального округа.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована  сметным методом в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства на основании локального сметного расчета №02-01-01,  стоимость проекта составила 1 054 318,60 рублей.

По итогам рассмотрения заявок (5 ед.) и проведения аукциона цена закупки составила 695 008,27 рублей. Заключен муниципальный контракт №0130600043423000008 19.04.2023 с победителем, ООО «Детская площадка», предложившим наименьшую цену (р.№3351801042023000030).

В соответствии с п.3.1 контракта: срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 30.08.2023; срок исполнения контракта - с даты заключения контракта по 26.09.2023; срок оплаты — не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (п. 4.1 контракта).

Фактическое исполнение контракта:

- контракт исполнен 26.06.2023 на сумму 695 008,27 рублей (акт о приемке выполненных работ №1 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ №2 (КС-3) от 22.06.2023, акт приемки и экспертизы от 26.06.2023, согласно которого недостатки по исполнению контракта не выявлены).

- оплата выполненных работ по контракту заказчиком осуществлена пл/п от 28.06.2023 № 3318 в сумме 695 008,27 рублей (списание со счета 29.06.2023).

3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия произведено благоустройство пяти дворовых территорий:

- ул. Загородная, д. 76

- ул. Ворошилова, д. 13

- ул. Механизаторов, д. 11

- пер. Северный, д. 7

- ул. Луначарского, д. 50.

Все закупки проведены в форме электронного аукциона,  начальная (максимальная) цена контрактов сформирована  сметным методом в соответствии со сводными сметными расчетами стоимости строительства на основании локальных сметных расчетов. По итогам проведения электронных аукционов все контракты заключены с ООО «Коммунэнергосервис».  В соответствии с п.3.1 контрактов: срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 31.08.2023; срок исполнения контракта - с даты заключения контракта по 27.09.2023; срок оплаты — не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (п. 4.1 контракта).

Исполнение контрактов:

1. три муниципальных контракта исполнены в полном объеме и в срок, в соответствии с условиями контрактов, в том числе:

- Благоустройство дворовой территории ул. Загородная, д. 76 в г. Тотьма — работы выполнены 31.08.2023 и приняты актом приемки и экспертизы 15.09.2023 в сумме 994 900,28 рублей, оплата произведена пл/п от 25.09.2023 в сумме 994 900,28 рублей.

-  Благоустройство дворовой территории ул. Луначарского, д. 50 в г. Тотьма — работы выполнены 31.08.2023 и приняты актом приемки и экспертизы 15.09.2023 в сумме 894 433,44 рубля, оплата Заказчиком произведена 25.09.2023 в сумме 894 433,44 рубля.

-  Благоустройство дворовой территории пер. Северный, д. 7 в г. Тотьма — работы выполнены 31.08.2023 и приняты в соответствии с актом приемки и экспертизы 15.09.2023 в сумме 1 013 306,15 рублей, оплата выполненных работ произведена администрацией округа 25.09.2023 в сумме 1 013 306,15 рублей.

2. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории ул. Ворошилова, д. 13 в г. Тотьма ООО «Коммунэнергосервис» выполнен в полном объеме 15.09.2023 на сумму           1 002 502,07 рубля с нарушением срока выполнения работ на 15 календарных дней. Администрацией в адрес Исполнителя направлено требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 02.10.2023 №3432 на сумму 6 516,26 рублей (за 15 кал.дней). В соответствии с п.4.8 контракта сумма не исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек, предъявленных заказчиком, удерживаются из суммы, подлежащей оплате подрядчику. В соответствии с актом приема и экспертизы от 02.10.2023 работы в рамках контракта выполнены в полном объеме, недостатки не выявлены, результат исполнения контракта принят комиссией в сумме 1 002 502,07 рубля. Оплата Заказчиком произведена 10.10.2023 в сумме 995 985,81 рублей.

3. Муниципальный контракт по благоустройству дворовой территории ул. Механизаторов, д. 11 в г. Тотьма выполнен Подрядчиком 16.10.2023 на сумму 992 254,34 рубля  (контракт на сумму 1 001 896,44 рублей), в связи с использованием горячих асфальтобетонных смесей в количестве 330 кв.м. из 419 кв.м (п.6 акта приемки выполненных работ). По итогам исполнения контракта ООО «Коммунэнергосервис» нарушен срок выполнения работ на 46 кал.дней. Администрацией в адрес Подрядчика направлено требование об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 31.10.2023 №3784 на сумму 19 778,94 рублей (за 46 кал.дней). В соответствии с п.4.8 контракта сумма не исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек, предъявленных заказчиком, удерживаются из суммы, подлежащей оплате подрядчику. В соответствии с актом приема и экспертизы от 31.10.2023 недостатки не выявлены, результат исполнения контракта принят комиссией в сумме 992 254,34 рубля. Оплата Заказчиком произведена 02.11.2023 в сумме 972 475,40 рублей.

Проверкой соблюдения объектом контроля требований нормативных правовых актов, а так же иных правовых организационно-распорядительных документов в процессе использования бюджетных средств в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» установлено:

- в соответствии с п. 3.2 Соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, заключенных с Департаментом строительства области, гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ установлен 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (п.7.3 Контрактов).

- в соответствии с п.2.12.12 и п.2.3.6 Правил предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований области проведена работа по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых предоставляется субсидия, созданные земельные участки поставлены на кадастровый учет.

-  приняты решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

- администрацией округа своевременно сформированы в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и направлены соответствующие отчеты в адрес Департамента строительства Вологодской области.

В нарушение Правил предоставления субсидии муниципальным образованием (п.2.12 Правил):

- не проведены общественные обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, в части определения перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- не составлены паспорта благоустройства дворовой территории, содержащего инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства.

При визуальном осмотре объектов благоустройства установлено: работы выполнены и оборудование приобретено в соответствии с локальными сметными расчетами. В рамках исполнения контракта по благоустройству сквера Мореходов, заключенного с ООО «Коммунэнергосервис», пунктами 39 и 40 акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 31.07.2023  Подрядчиком выполнены работы по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом и посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную на площади 300 кв.м. При осмотре с выходом на объект установлено — на участках с газонной травой в основном произрастает сорная растительность.

Проверкой постановки бухгалтерского учета установлено, что учет приобретенного оборудования и материальных запасов в администрации осуществляется  в соответствии с Инструкцией № 162н, Инструкцией № 157н, учетной политикой учреждения и федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина.

Часть приобретенных и созданных объектов основных средств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального района на 2018-2024 годы»  по данным бухгалтерского учета поставлены на учет, в том числе в казну округа. На момент проверки по проекту «Благоустройство сквера Мореходов» администрацией округа (комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов) не утверждены документы и не представлены в МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» для принятия объектов к учету: качели, скамьи, урны. Также не приняты к учету многолетние насаждения (спирея и жасмин) в качестве основных средств по счету 101.07 «Биологические ресурсы»  (п. 15 Стандарта «Основные средства», п. 43, 45 Инструкции № 157н).

В Тотемском муниципальном округе  на объект «Сквер Мореходов» не оформлено право муниципальной собственности. При этом такие объекты озеленения и благоустройства должны представлять собой единый комплекс сооружений, малых архитектурных форм и насаждений. Следовательно, парки, скверы, набережные требуют детальной инвентаризации и оформления прав как на сооружения элементов благоустройства, так и на земельные участки, на которых они расположены.

8. Выводы:

8.1. Бюджетные средства, направленные администрацией округа на финансирование мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2023 годах, использованы по целевому назначению, в соответствии с заключенными Соглашениями.

8.2. Показатели результативности использования субсидии, выделенной Тотемскому муниципальному округу на реализацию регионального проекта в части благоустройства общественных и дворовых территорий за 2022-2023 годы выполнены на 100 процентов.

8.3. Все закупки на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий за 2022-2023 годы администрацией округа осуществлены конкурентным способом (электронный аукцион), эффективность расходования бюджетных средств составила 1 706,4 тыс. рублей.

8.4. В нарушение Правил предоставления субсидии муниципальным образованием (п.2.12 Правил):

- не проведены общественные обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, в части определения перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- не составлены паспорта благоустройства дворовой территории, содержащего инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства.

8.5. При визуальном осмотре объектов благоустройства установлено: работы выполнены и оборудование приобретено в соответствии с локальными сметными расчетами. В рамках исполнения контракта по благоустройству сквера Мореходов, заключенного с ООО «Коммунэнергосервис», пунктами 39 и 40 акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 31.07.2023  Подрядчиком выполнены работы по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом и посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную на площади 300 кв.м. При осмотре с выходом на объект установлено — на участках с газонной травой в основном произрастает сорная растительность.

8.6. Проверкой постановки бухгалтерского учета установлено:

- на момент проверки по проекту «Благоустройство сквера Мореходов» администрацией округа (комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов) не утверждены документы и не представлены в МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» для принятия объектов к учету: качели, скамьи, урны. Также не приняты к учету многолетние насаждения (спирея и жасмин) в качестве основных средств по счету 101.07 «Биологические ресурсы»  (п. 15 Стандарта «Основные средства», п. 43, 45 Инструкции № 157н).

- в Тотемском муниципальном округе  на объект «Сквер Мореходов» не оформлено право муниципальной собственности. При этом такие объекты озеленения и благоустройства должны представлять собой единый комплекс сооружений, малых архитектурных форм и насаждений. Следовательно, парки, скверы, набережные требуют детальной инвентаризации и оформления прав как на сооружения элементов благоустройства, так и на земельные участки, на которых они расположены.

9. Предложения (рекомендации): представлением на Главу Тотемского муниципального округа  Селянина С. Л. от 25.07.2024 № 66:

9.1.  Провести работу по постановке на учет в состав нефинансовых активов объекты, многолетние насаждения, созданные в результате выполненных работ по благоустройству общественных территорий, с дальнейшей передачей их в казну округа.

9.2. Начать процедуру оформления земельных участков, на которых расположены парки и скверы.

9.3. Реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлять в соответствии с положениями Правил предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований области на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 №851 (с изменениями).

9.4. Информацию о выполнении предложений прошу представить в Контрольно-счетную комиссию  в срок до 26 августа 2024 года.

Председатель

контрольно-счетной комиссии                                                                        Гилеско О.В.