# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

##### От   2024           									         №

## г. Тотьма

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Тотемского муниципального округа»

Руководствуясь постановлением администрации Тотемского муниципального округа от 28.06.2024 № 894 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Тотемского муниципального округа и оценки их эффективности», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу«Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в приложении к газете «Тотемские вести» и подлежит размещению на официальном сайте Тотемского муниципального округа.

Глава Тотемского муниципального округа                                           С.Л. Селянин

Исполнитель :М.В.Меньшикова                                            Рассылка: Дело – 2

Финуправление – 1

Управление СЭР - 1

Утверждена

Постановлением администрации

Тотемского муниципального округа

от   2024 г. №

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа»

(далее - муниципальная программа)

- Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

- Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года№ 1710;

- Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р;

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- улучшение качества городской среды в полтора раза;

-сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;

-ежегодный прирост индекса качества городской среды;

-увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

2.  В рамках соответствующих задач государственной программы (подпрограмм) мероприятия направлены на достижение одной из целей, определенных Указом Президента Российской Федерации  от 21 июля 2020 года №  474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

- достижение целевого показателя «Улучшение качества городской среды в полтора раза в рамках национальной цели развития Российской Федерации №Комфортная и безопасная среда для жизни», направленного на повышение благоустройства, достигается с помощью комплекса мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, по реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по цифровизации городского хозяйства.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа»

1.Основные положения

| Куратор программы | Заместитель главы округа Скорюков Анатолий Анатольевич |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тотемского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители программы | Администрация Тотемского муниципального округа Вологодской области |
| Участники программы | Меньшикова Марина Владимировна |
| Период реализации программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тотемского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) | Благоустройство дворовых территорий Благоустройство общественных территорий Обустройство детских и спортивных площадок |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (ожид) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тотемского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Консультант администрации округа |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Консультант администрации округа |
| 1.3 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единиц | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Консультант администрации округа |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Ответственный за реализацию | Наименование задачи структурного элемента программы | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Благоустройство дворовых территорий Период реализации 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |
| 1 | - Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территории» | Консультант администрации округа | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Тотемского муниципального округа) |
| - Благоустройство общественных территорий Период реализации 2025 – 2030 год |  |  |  |  |
| 2 | - Региональный проект, связанный с национальным проектом - «Благоустройство общественных территорий» | Консультант администрации округа | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий к уровню 2017 года; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в населенных пунктах округа с численностью населения свыше 1000 человек; Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Тотемском муниципальном округе , на которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| Обустройство детских и спортивных площадок Период реализации 2025-2030 год |  |  |  |  |
| 3 | - Региональный проект не связанный с национальным проектом «Обустройство детских и спортивных площадок | Консультант администрации округа | Повышение уровня благоустройства детских и спортивных площадок | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| - Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)18 | - Объем финансового обеспечения по годам 19, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год | - 2028 год | - 2029 год | - 2030 год | - всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация мероприятий по благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация мероприятий по благоустройству детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Бюджетные источники. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - - бюджет округа20, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица изме Рения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Времен ные характе ристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Объект и единица наблюдения | Охват единицы совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | Количество благоустроенных дворовых территорий, рассчитанное нарастающим итогом | Годовая, на дату | Фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | - | 4 — ежеквартальная отчетность по благоустройству дворовых территорий, формируемая Департаментом строительства области | Дворовая территория | 1 | Консультант администрации округа |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий к уровню 2017 года | Ед. | Количество благоустроенных общественных территорий к уровню 2017 года | Годовая, на дату | Фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий | - | 4 — ежеквартальная отчетность по благоустройству дворовых территорий, формируемая Департаментом строительства области | Общественная территория | 1 | Консультант администрации округа |

<*> Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 - официальная статистическая информация;

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность;

3 - ведомственная отчетность;

4 - прочие методы сбора информации.

# Приложение к Паспорту

# муниципальной программы

# Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части  мероприятий муниципальной программы

| № п/п | # Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | # Направления расходов/ # Вид расходов | # Характеристика направления расходов | # Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # текущий # 2024 год | # 2025 год | # 2026 год | # 2027 год |
| 1 | Региональный проект связанный с национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год - п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 1,4 2025 год - нет | 1100,0 |  |  |  |
|  |  | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год - г. Тотьма. ул. Механизаторов, д. 2А, г. Тотьма. ул. Клочихина. д. 26, г. Тотьма. ул. Клочихина. д. 62, г. Тотьма. ул. Советская. д. 27, г. Тотьма. ул. Кореповская. д. 4 г. Тотьма, ул. Ленина, д. 142 2025 год - г. Тотьма. ул. Ленина, д. 138; г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 54а г. Тотьма. ул. Ворошилова, д. 12 г. Тотьма. ул. Красная, д. 32 | 6858,0 1766,49 |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1. Экспертиза, 2. Формирование земельных участков (кадастровые работы) | 288,8 |  |  |  |
| 2 | Региональный проект связанный с национальным проектом «Благоустройство общественных территорий » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Благоустройство общественных территорий | - Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год - Сквер Воинской славы (г. Тотьма) п. Советский, ул. Калинина 2025 год- г. Тотьма, городской сад п. Советский , ул. Центральная п. Юбилейный, ул. Школьная | 10133,9 |  |  |  |
|  |  | - Мероприятия по благоустройству общественных территорий | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год - 1. Экспертиза 2. Формирование земельных участков (кадастровые работы) 3. Проектные работы | 325,9 |  |  |  |
| 3 | Региональный проект не связанный с национальным проектом «Обустройство детских и спортивных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство детских и спортивных площадок | Реализация мероприятий по благоустройству детских и спортивных площадок | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год- г. Тотьма, ул. Офицерская г. Тотьма, мкр. Лесотехникум 2025 год - г. Тотьма, парк Вахрушова г. Тотьма, парк Борцов за свободу п. Гремячий с. Никольское | 8633,33 1061,95 |  |  |  |
|  |  | - Мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок | # Приобретение товаров, работ и услуг / # Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год 1. Экспертиза 2. Формирование земельных участков (кадастровые работы) | 18,0 |  |  |  |